# Projet BTS SIO – Refonte du Wi-Fi sur le domaine de Saint-Alban-Leysse (Croix-Rouge)

## 1. Contexte du projet

Le domaine de Saint-Alban-Leysse de la Croix-Rouge dispose d’un réseau Wi-Fi vieillissant et insuffisamment performant pour les besoins actuels du personnel et des visiteurs. Le projet consiste à rénover et moderniser le réseau Wi-Fi, afin d’améliorer la couverture, la sécurité et la fiabilité des connexions.

## 2. Objectifs du projet

- Assurer une couverture Wi-Fi complète sur l’ensemble du domaine.

- Optimiser le débit et la stabilité du réseau pour tous les utilisateurs.

- Mettre en place des protocoles de sécurité modernes (WPA3, VLAN, isolation des invités).

- Documenter le réseau pour faciliter la maintenance future.

## 3. Analyse de l’existant

- Plusieurs points d’accès Wi-Fi anciens et dispersés.

- Zones sans couverture ou avec un signal faible (salles de réunion, chambres, espaces extérieurs).

- Sécurité insuffisante (ancien WPA, mots de passe communs).

- Aucun plan de réseau centralisé.

## 4. Cahier des charges fonctionnel

| Fonction | Objectif |
| --- | --- |
| Couverture | Wi-Fi disponible sur tout le domaine sans zone morte |
| Performance | Débit minimum de 100 Mbps dans toutes les zones |
| Sécurité | WPA3, isolation des réseaux invités et privés |
| Gestion | Possibilité de monitoring et de gestion centralisée |
| Extensibilité | Ajouter facilement de nouveaux points d’accès si nécessaire |

## 5. Solutions techniques proposées

- Audit et cartographie Wi-Fi : relever les zones de faiblesse

- Remplacement des points d’accès : installation de points d’accès Wi-Fi 6 (802.11ax) pour un meilleur débit et une couverture étendue.

- Segmentation du réseau : VLAN pour séparer le réseau personnel, le réseau administratif et le réseau invité.

- Sécurisation du réseau :

  - WPA3 pour tous les accès.

  - Authentification via serveur RADIUS pour le personnel.

  - Captive portal pour les invités.

- Monitoring et gestion : Zyxel

## 6. Planning

| Étape | Durée | Actions |
| --- | --- | --- |
| Étude de l’existant | 1 semaine | Audit des points d’accès, relevé de couverture |
| Conception | 1 semaine | Plan du réseau, choix du matériel, budget |
| Installation | 2 semaines | Pose des nouveaux points d’accès, câblage si nécessaire |
| Tests et optimisation | 1 semaine | Mesure du débit, ajustements, validation des VLAN |
| Documentation | 1 semaine | Plan du réseau, procédure de maintenance |

## 7. Résultats

- Couverture Wi-Fi complète sur tout le domaine.

- Débit amélioré et connexion stable pour tous les utilisateurs.

- Réseau sécurisé et conforme aux standards actuels.

- Documentation technique facilitant la maintenance future.

## 8. Compétences SISR mises en œuvre

- Administration réseau et Wi-Fi (points d’accès, VLAN, DHCP).

- Sécurité réseau.

- Supervision et monitoring réseau.

- Documentation et communication technique.